产品迭代评审会议纪要

会议时间：2026年8月25日 09:30-10:40

会议地点：第三会议室 / 线上会议

主持人：王敏

参会人员：产品、设计、研发、测试代表

会议目标

确认默认整理模式的验收范围、风险边界与下一轮交付计划。

讨论要点

默认模式必须无需模型即可工作

原文内容必须保持完整

任务刷新后应能恢复

错误信息应直接说明修复方法

行动项

| 编号 | 行动项 | 负责人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 补充合同识别 | 研发 | 8月27日 | 进行中 |
| A-02 | 验证宽表竖版 | 测试 | 8月27日 | 待开始 |
| A-03 | 优化错误提示 | 产品 | 8月28日 | 待开始 |
| A-04 | 完成回归报告 | 测试 | 8月29日 | 待开始 |